Информация

о производимых ремонтно-строительных работах в учреждениях образования  на период с 21.10.2013г. по 25.10.2013г.

| Учреждение | Наименование работ | Организация |
| --- | --- | --- |
| Детский сад на 100 мест с. Озёрки | Новое строительство | УКС |
| Детский сад на 100 мест с. Архангельское | Новое строительство | УКС |
| Детский сад на 100 мест с. Лапыгино | Новое строительство | УКС |
| ДОУ № 28 | Ремонт кровли | УКС |
| Крутовская школа | Ремонт кровли | УКС |
| Школа № 13 | Ремонт медицинского кабинета Частичный ремонт кровли | ГЦХО |
| Школа № 13 | Ремонт туалетов |  |
| Ивановская школа | Ремонт медицинского кабинета | ГЦХО |
| ДОУ № 20 | Устройство сенсорной комнаты | ГЦХО |
| ДОУ № 57 | Ремонт кровли | ГЦХО |
| Работы, которые выполнили до 18.10.2013г. |  |  |
| ДОУ № 45 | Устройство 13-ти теневых навесов | УКС |
| ДОУ № 5 | Ремонт полов в прачечной | ГЦХО |
| ДОУ № 31 | Ремонт ограждения (сварочные работы) | ГЦХО |
| ДОУ № 33 | Частичный ремонт кровли | ГЦХО |
| ДОУ № 52 | Остекление окон в группах | ГЦХО |
| ДОУ № 62 | Ремонт ограждения (сварочные работы) | ГЦХО |
| ДОУ № 72 | Ремонт ограждения (сварочные работы) | ГЦХО |
| Школа № 12 | Установка отливов окон спортивного зала | ГЦХО |
| Школа № 13 | Побелка потолков актового зала | ГЦХО |
| Школа № 25 | Частичный ремонт вентиляции на пищеблоке | ГЦХО |