Информация

О производимых ремонтно-строительных работах в учреждениях образования  на период с 30.09.2013г. по 04.10.2013г.

| Учреждение | Наименование работ | Организация |
| --- | --- | --- |
| ДОУ № 12 | Монтаж оборудования в котельной | УКС |
| ДОУ № 45 | Устройство теневых навесов (13 штук) | УКС |
| Детский сад на 100 мест с. Озёрки | Новое строительство | УКС |
| Детский сад на 100 мест с. Архангельское | Новое строительство | УКС |
| ДОУ № 28 | Ремонт кровли | УКС |
| Гимназия № 18 | Косметический ремонт спортивного зала, раздевалок, душевых и подсобных помещений | ГЦХО |
| Школа № 12 | Заливка пола 2-х рекреаций 1 этажа Установка оконных отливов Ремонт ограждения (сварочные работы) Ремонт шлагбаума (сварочные работы) | ГЦХО |
| Школа № 15 | Частичный ремонт кровли | ГЦХО |
| ДОУ № 20 | Устройство сенсорной комнаты | ГЦХО |
| ДОУ № 2 | Ремонт полов и кровли теневых навесов (8 штук) | ГЦХО |
| ДОУ № 52 | Остекление окон в группах | ГЦХО |
| Работы, которые выполнили до 27.09.2013г. |  |  |
| Школа № 33 | Замена межэтажных дверей (8 штук) | УКС |
| Шаталовская школа | Ремонт медицинского кабинета | ГЦХО |
| Монаковская школа | Монтаж вентиляционных зонтов на пищеблоке | ГЦХО |
| Песчанская школа |  |  |
| Планируемые работы |  |  |
| Детский сад на 100 мест с. Лапыгино | Новое строительство | УКС |
| Крутовская школа | Ремонт кровли | УКС |