Информация

О производимых ремонтно-строительных работах в учреждениях образования  на период с 07.10.2013г. по 11.10.2013г.

| Учреждение | Наименование работ | Организация |
| --- | --- | --- |
| ДОУ № 45 | Устройство 13-ти теневых навесов | УКС |
| Детский сад на 100 мест с. Озёрки | Новое строительство | УКС |
| Детский сад на 100 мест с. Архангельское | Новое строительство | УКС |
| Детский сад на 100 мест с. Лапыгино | Новое строительство | УКС |
| ДОУ № 28 | Ремонт кровли | УКС |
| Школа № 12 | Установка отливов окон спортивного зала | ГЦХО |
| Школа № 13 | Побелка потолков актового зала | ГЦХО |
| Гимназия № 18 | Покраска полов спортивного зала | ГЦХО |
| ДОУ № 20 | Устройство сенсорной комнаты | ГЦХО |
| ДОУ № 2 | Ремонт полов и кровли 2-х теневых навесов | ГЦХО |
| ДОУ № 52 | Остекление окон в группах | ГЦХО |
| ДОУ № 57 | Ремонт кровли | ГЦХО |
| ДЗОЛ «Лесная поляна» | Установка ванн для мытья ног | ГЦХО |
| Работы, которые выполнили до 04.10.2013г. |  |  |
| Школа № 12 | Заливка полов в 2-х рекреациях Ремонт шлагбаума (сварочные работы) Ремонт ограждения (сварочные работы) | ГЦХО |
| Школа № 15 | Частичный ремонт кровли | ГЦХО |
| Школа № 9 | Частичный ремонт кровли | ГЦХО |
| ДЗОЛ «Лесная поляна» | Заливка полов (18 м2) | ГЦХО |
| Планируемые работы |  |  |
| Крутовская школа | Ремонт кровли | УКС |